- OBJETO:

1.1. O presente Projeto Básico tem por objetivo a contratação de empresa especializada em engenharia para executar a CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DO DESCANSO EM PENALVA/MA.

1.2. A contratação inclui o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a execução dos serviços, além do fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à completa execução do projeto.

1.3. O Projeto Básico é composto pelos seguintes elementos:

- Caderno de Encargos e Memorial Descritivo;

- Planilha Orçamentária Resumida;

- Planilha de Orçamento Sintético;

- Planilha Orçamentária Analítica;

- Memória de Cálculo;

- Curva ABC de Serviços;

- Cronograma Físico-Financeiro;

- Composição Analítica de BDI;

- Planilha de Encargos Sociais;

- Planta;

- Localização da Obra;

- ART.

- JUSTIFICATIVA:

2.1. Atender as necessidades básicas de lazer e entretenimento dos moradores da região do povoado descanso.

- PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

3.1. O prazo para execução das obras está estimado em 90 (noventa) dias, de acordo com o cronograma físico-financeiro elaborado.

3.2. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura e vigorará até o recebimento definitivo da obra.

- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA:

4.1. Par fins de comprovação da qualificação técnica necessária para execução da obra será exigido dos interessados:

4.1.1. Certidão de registro da empresa e do seu responsável técnico no CREA ou CAU, que comprove atividade relacionada com o objeto desta obra.

4.1.2. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para pessoa jurídica de direito público ou privado, os serviços abaixo com características similar ou superior, limitadas estas, exclusivamente, às parcelas de maior relevância abaixo indicadas:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m² |
| 3.5 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 |  |
| 5.3 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m² |
| 5.10 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 10 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021 |  |

- DO PREÇO:

5.1. Os serviços serão executados pelo preço global constante da proposta de preço da empresa vencedora da licitação, que incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita conclusão.

5.2. O preço global será fixo e irreajustável.

- DO VALOR GLOBAL ESTIMADO DA OBRA:

  - O valor global da obra é de R$ 373.058,63(trezentos e setenta e três mil cinquenta e oito reais e sessenta e três

  - centavos), tendo como referência os preços das tabelas: SINAPI - 06/2023 – MARANHÃO, SBC - 07/2023 - SLS - São Luís – MA, ORSE - 04/2023 – SERGIPE; SEINFRA - 027 – Ceará.

- DO REGIME DE CONTRATAÇÃO:

7.1. Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço global.

- SUBCONTRATAÇÃO:

8.1.  Será admitida a subcontratação compulsória, em cumprimento ao disposto no art. 48, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006 Sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais da contratada, sendo vedada a subcontratação total do objeto.

- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

9.1. As obrigações das partes constarão no instrumento contratual.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

10.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado;

10.2. O recebimento definitivo será feito por servidor designado pela contratante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias após o decurso do prazo máximo de 60 (sessenta) dias, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos do ato convocatório, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.

- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:

11.1. Localização da Obra no município de Penalva/MA:

POVOADO DESCANSO, EM PENALVA-MA.

12.  DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

12.1. Durante a vigência do Contrato, a execução da obra será acompanhada e fiscalizada pelo servidor, Olímpio Ferreira Ramos Júnior, Engenheiro Civil, CONFEA n° 1114245151, designado pela SINFROURB.

Penalva/MA, 16 de agosto de 2023.

ELABORADO:        ______________________________________

Olímpio Ferreira Ramos Júnior

Engenheiro Civil - CONFEA n° 1114245151

APROVADO:          ______________________________________

Vinicius Melonio Nunes

Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura